Dodatek č.1

- ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 	Objednatel:	Město Humpolec

Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zastoupené:	Ing. Petr Machek – starosta města

Václav Křivánek – 1. místostarosta města

IČO:	00248266

DIČ:	CZ00248266

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-1421261/0100

I.2. 	Zhotovitel:	PKbau s.r.o.

Se sídlem:	Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zápis v OR:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

Zastoupený:	Ing. Ondřejem Práškem – jednatelem společnosti

- IČO:	08757127

- DIČ:	CZ08757127

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	123-1004810267/0100

I.3. 	Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele: 	Ing. Petr Machek a Václav Křivánek

za zhotovitele:   Ing. Ondřej Prášek

V technických věcech jedná 	za objednatele: 	Petra Hložková – vedoucí oddělení investic

Veronika Vilímová – referent oddělení investic

TDS – Ing. Vladimír Zadák, IČO: 09026291

za zhotovitele:	Ing. Radek Klofáč, jednatel společnosti

Koordinátor  BOZP: 		Jitka Krupičková, IČO: 75972140

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2024 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1–1.6.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2024 se, s odkazem na přiložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

- Cena činí:

- Původní cena díla bez DPH:	13 332 997,52 Kč

- Změna dle ZL1–1.6:	2 686 760,54 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	16 019 758,06 Kč

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 1-1.6:		2 768 607,24 Kč

Méněpráce dle změnových listů č. 1-1.6:		     81 846,70 Kč

Celková hodnota změny:				2 850 453,94 Kč

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 352 797,25 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 1 a 1.3. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 5. 2024 na provedení stavby „Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Oznámení změny č. 001

Změnové listy č. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Ve Světlé nad Sázavou	V Humpolci

Za zhotovitele:	Za objednatele:

……………………………………………	……………………………………………

Ing. Ondřej Prášek	Ing. Petr Machek

jednatel společnosti 	starosta města

PKbau s.r.o.	Město Humpolec

……………………………………………

Václav Křivánek

1. místostarosta města

Město Humpolec