Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Nové webové stránky města Humpolec

uzavřené dne 25.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.**

**Smluvní strany**

Objednatel:

Město Humpolec

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zastoupené: Ing. Petr Machek - starosta města, Martin Hendrych - 2. místostarosta města

ID datové schránky: 6gfbdxd

IČO: 00248266

DIČ: CZ00248266

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421261/0100

(dále i „Objednatel“)

Zhotovitel nebo Poskytovatel:

značkárna s.r.o.

Se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Vinohrady

Zastoupené: Jakub Machala - jednatel společnosti

ID datové schránky: g4ieebr

IČO: 29184550

DIČ: CZ29184550

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 274401389/0300

Telefon: +420 776 337 611

Email: jsme@znackarna.cz

(dále i „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“)

dále společně jako „smluvní strany“

**uzavírají tento Dodatek č. 1:**

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 25.9.2024 smlouva na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové webové stránky města Humpolec“. Účelem smlouvy je grafický návrh, vytvoření, instalace a zprovoznění nové webové prezentace Objednatele, včetně začlenění Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci, jako součást webových stránek Objednatele; převod dat a obsahu ze stávajících webů (Objednatele i Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci) a zajištění provozu a technické a servisní podpory vytvořené a dodané webové prezentace.
2. Zhotovitel se zavázal (bod 3.2 smlouvy), že úplné dílo bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli provede nejpozději do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (tj. do 27.2.2025).
3. Zhotovitel se obrátil na Objednatele se žádostí o prodloužení lhůty stanovené v bodě 3.2 smlouvy z pěti na sedm měsíců. Tato žádost byla podána dne 2.4.2025 a obsahuje důvody spočívající zejména ve značně odlišné struktuře dat na stávajícím webu, která znemožnila plánovaný automatizovaný import z exportované databáze (zejména novinek a dokumentů). Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést datovou migraci ručně, což vedlo k výraznému prodloužení přípravných prací. Objednatel tyto důvody vyhodnotil jako objektivní a akceptovatelné a souhlasí s prodloužením termínu předání testovací verze webových stránek do 30. 4. 2025 a dokončeného díla do 30. 6. 2025. Zároveň bylo dohodnuto, že v případě dalšího nesplnění těchto nově stanovených termínů bude Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní sankce dle článku 8 smlouvy nebo tohoto dodatku.
4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany proto dohodly na následující změně Smlouvy:

Část 3. (Doba a místo plnění) bod 3.2. smlouvy zní:

„3.2. Předání úplného díla bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději **do sedmi měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy. Pro ověření plné funkčnosti předávaného díla bude poté probíhat testovací provoz v produkčním prostředí, v průběhu kterého budou provedeny testy plného nasazení dodaného díla. Ověření plné funkčnosti předávaného díla je podmínkou nutnou pro kladný výsledek a úspěšné ukončení akceptační procedury dle odst. 3.5. této smlouvy.“.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Humpolce na své 52. schůzi konané dne 30. dubna 2025, pod číslem usnesení xxx/52/RM/2025.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým jeho textem; ustanovení Smlouvy (včetně příloh Smlouvy) nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná ve svém dosavadním znění. Smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Humpolci dne \_\_.\_\_. 2025 V Humpolci dne \_\_.\_\_. 2025

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Machek Jakub Machala

starosta města Humpolec jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Martin Hendrych

místostarosta města Humpolec