ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona.

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout stavební práce.

Zadavatel:	Město Humpolec

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec

Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na  stavební práce

Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Způsob financování

veřejné zakázky:	Vlastní zdroje zadavatele

Klasifikace předmětu

veřejné zakázky: 	CPV 45233100-0  Stavební úpravy pro komunikace

CPV 45233160-8  Chodníky a jiné zpevněné povrchy

CPV 45231300-8  Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

CPV 45316100-6  Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

CPV 45112700-2  Krajinné úpravy

Seznam zadávací dokumentace:

- Výzva k podání nabídek z 00. března 2024.

- Zadávací podmínky z 00. března 2024.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem “STAVEBNÍ ÚPRAVY HRADSKÁ HUMPOLEC“ zpracovaná firmou PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 27517721. Hlavní projektant Michal Topolovský, ČKAIT: 1400087, číslo zakázky 24002 z 1/2024.

Včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem “HUMPOLEC - PD OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE ULICE HRADSKÁ“ zpracovaná firmou VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČO: 49050541, z 11/2023.

Včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Návrh smlouvy o dílo vč. sazebníku pokut.

- Titulní list nabídky.

- Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona.

- Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů.

- Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – jedná se o zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky dle § 53 zákona, zadávané v souladu s § 6 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo použít v rámci tohoto řízení jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec

ZADAVATEL:	Město Humpolec

Zastoupené:	Ing. Petrem Machkem – starostou města

Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města

IČO: 	00248266

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

Jana Dubová

IČO: 	19092393

OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

- ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Obecné informace

- Informace o předmětu veřejné zakázky

- Místo plnění veřejné zakázky

- Doba plnění veřejné zakázky

- Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Návrh smlouvy o dílo -  samostatná příloha

- Platební podmínky

- Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

- TECHNICKÉ PODMÍNKY

- POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE § 102 ZÁKONA

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a)	Obsah a forma nabídky

b)	Jistota

c)	Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci, v souladu s § 53 odst. 4 zákona

d) 	Lhůta a místo pro podání nabídek

- HODNOCENÍ NABÍDEK

- JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Ostatní podmínky veřejné zakázky

- Využití poddodavatele

- Nesoulad údajů o veřejné zakázce

- Poskytování informací

- Práva zadavatele

- Práva a povinnosti vyplývající z § 6 odst. 4 zákona

1.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Informace o zadavateli

Město Humpolec

Zastoupené:	Ing. Petrem Machkem – starostou města, Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města - osoby oprávněné k právním úkonům ve věci zadání veřejné zakázky

Sídlo:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO: 	00248266

DIČ:	CZ00248266

Telefon:	565 518 111

Webové stránky:	http://www.mesto-humpolec.cz/

E-mail:	urad@mesto-humpolec.cz

Smluvní zastoupení zadavatele v souladu s § 43 zákona - na základě příkazní smlouvy

Jana Dubová

IČO: 		19092393

DIČ:		neplátce

Sídlo:		Vyskytná nad Jihlavou 85, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Telefon:		733 715 019

E-mail:	dubova.stavona@seznam.cz

Rozsah zmocnění

Zástupce zadavatele je na základě příkazní smlouvy a plné moci zmocněn zadavatelem k zajištění přípravy a organizace zadání veřejné zakázky, k výkonu zadavatelské činnosti v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou, tzn., že může vykonávat všechny úkony související s přípravou, organizací a průběhem zadání veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, která ze zákona přísluší zadavateli. Zástupce zadavatele je zpracovatelem textu zadávací dokumentace (pokud není uvedeno jinak).

2.	VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)	Obecné informace

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 53 a § 54 zákona uveřejněny na profilu zadavatele - https://tenderarena.cz/profily/humpolec.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v rámci zadávacího řízení probíhat písemně, písemná komunikace bude probíhat elektronicky.

Ústní komunikaci zadavatel použije a připustí pouze při prohlídce místa plnění.

Zadavatel preferuje, aby veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhala v rámci této veřejné zakázky elektronicky, prostřednictvím výše uvedeného elektronického nástroje Tender arena.

Zadavatel i účastníci zadávacího řízení však mají právo využít k písemné komunikaci i další elektronické prostředky (pokud v zadávací dokumentaci není uvedeno jinak), a to elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailových zpráv či elektronickou komunikaci prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky. Kontaktní e-mailová adresa v rámci veřejné zakázky - adresa zástupce zadavatele – dubova.stavona@seznam.cz, ID datové schránky zadavatele – 6gfbdxd. V případě písemné komunikace prostřednictvím těchto elektronických prostředků musí být ze zpráv jednoznačně patrné, že se jedná o předmětnou zakázku a musí být uvedena přesná identifikace dodavatele (název, adresa, IČ, kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci apod.). Dále zadavatel doporučuje, aby v případě písemné komunikace prostřednictvím e-mailové zprávy byla tato opatřena platným elektronickým podpisem.

Nabídka musí být podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni provést za účelem elektronické komunikace se zadavatelem (zejména podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, podání elektronických nabídek apod.) registraci dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce https://tenderarena.cz/dodavatel, popř. https://cdd.fen.cz/#/registrace). Elektronický nástroj je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému účastník zadávacího řízení nalezne na webové stránce https://tenderarena.cz/dodavatel, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.

b)	Informace o předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět		CPV

Stavební úpravy pro komunikace		45233100-0

Chodníky a jiné zpevněné povrchy		45233160-8

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí		45231300-8

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení		45316100-6

Krajinné úpravy		45112700-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 14 319 386,- Kč bez DPH

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Hradská v Humpolci. Jedná se o obnovu povrchů komunikace (asfaltový beton), úpravu chodníků (zámková dlažba), parkovacích ploch (kamenná kostka velká), doplnění MOK při křížení ulic Hradská/Dukelská, vybudování zvýšeného přechodu pro chodce před ZŠ; nové rozvody veřejného osvětlení napojené na stávající rozvody, vč. nových stožárů a svítidel; přesazení 12 stávajících stromů. Dále se jedná o stavbu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace.

Vše dále viz projektové dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovými dokumentacemi vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě.

Jedná se o:

- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby pod názvem “STAVEBNÍ ÚPRAVY HRADSKÁ HUMPOLEC“ zpracovanou firmou PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 27517721. Hlavní projektant Michal Topolovský, ČKAIT: 1400087, číslo zakázky 24002 z 1/2024.

- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby pod názvem “HUMPOLEC - PD OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE ULICE HRADSKÁ“ zpracovanou firmou VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČO: 49050541, z 11/2023.

Akce bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenými projektovými dokumentacemi, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Obchodními podmínkami - "Návrhem smlouvy o dílo".

Součástí díla „Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec“ jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Dílo bude realizováno v souladu s:

      - Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Humpolec, Odborem dopravy a silničního hospodářství – bude předáno vybranému účastníku zadávacího řízení.

      - Územním rozhodnutím, rozhodnutím o umístění stavby, vydaným Městským úřadem Humpolec, Stavebním úřadem – VO – bude předáno vybranému účastníku zadávacího řízení.

      - Veřejnou vyhláškou Rozhodnutím, povolením k provedení stavby vodního díla, vydaným Městským úřadem Humpolec, Odborem životního prostředí a památkové péče – bude předáno vybranému účastníku zadávacího řízení.

c)	Místo plnění veřejné zakázky

Stavební práce budou realizovány v katastrálním území Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina – dále viz projektové dokumentace a dokladová část.

d)	Doba plnění veřejné zakázky

Práce budou zahájeny:  	předpoklad 	             3. června 2024

Zadavatel stanovil zahájení doby plnění za předpokladu řádného ukončení zadávacího řízení a podepsání smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení.

V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (150 dnů).

Dokončení prací: 	předpoklad 	                 31. října 2024

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

e)	Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

e)1)	Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektových dokumentací stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Odpovědnost za správnost a úplnost podkladů nese zadavatel.

e)2)	Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel preferuje doručení písemné žádosti prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel připouští doručení písemné žádosti elektronickou komunikací prostřednictvím e-mailové zprávy či elektronickou komunikací prostřednictvím zprávy dodané do datové schránky. E-mailová adresa - adresa zástupce zadavatele – dubova.stavona@seznam.cz, ID datové schránky zadavatele – 6gfbdxd.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude, včetně přesného znění žádosti, popřípadě souvisejících dokumentů, uveřejněno na profilu zadavatele - v souladu s § 54 odst. 5 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.

e)3)	Účastník zadávacího řízení je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze prostřednictvím písemné elektronické komunikace (elektronický nástroj Tender arena, e-mail, datová schránka), telefonické či jakékoliv jiné poskytování informací není přípustné.

e)4)	Zástupce zadavatele může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto způsobem uvedeným v odst. e)2) - v souladu s § 54 odst. 5 zákona.

e)5)	Vysvětlení zadávací dokumentace nebude zasíláno prostřednictvím e-mailové pošty ani datové schránky.

e)6)	Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, dodavatelé mají možnost navštívit a prohlédnout si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik – místo plnění je volně přístupné.

3.	OBCHODNÍ PODMÍNKY

a)	Návrh smlouvy o dílo - samostatná příloha

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce doložit doplněný „Návrh smlouvy o dílo“. Kromě požadovaného, šedě podbarveného doplnění, nesmí být dokument rozšiřován nebo měněn. V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení jsou rozhodující doplněné údaje v Návrhu smlouvy o dílo.

V případě společné účasti dodavatelů, podávajících společnou nabídku, budou v návrhu smlouvy o dílo na straně zhotovitele uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku (v rámci identifikace smluvních stran na začátku smlouvy).

Zadavatel rovněž požaduje, aby bylo v návrhu smlouvy o dílo (pod identifikačními údaji zhotovitele) uvedeno, že tito uvedení dodavatelé nesou vůči objednateli a třetím osobám, z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou a uzavřenou smlouvou o dílo na veřejnou zakázku, společnou a nerozdílnou odpovědnost (viz. bod 7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, odstavec c)4. 	Společná ustanovení ke kvalifikaci, část Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů).

V návrhu smlouvy o dílo musí být zřetelně vymezeno, který z dodavatelů je vedoucím účastníkem a je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s plněním smlouvy o dílo.

Podáním nabídky dodavatelé potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a následné smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

b) 	Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Každá z vystavených faktur bude proplacena pouze ve výši 90 % její hodnoty.

Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou.

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“, který je  součástí zadávací dokumentace.

Záruka za řádné provádění díla. Vybraný dodavatel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni uzavření smlouvy o dílo, k poskytnutí bankovní záruky ve výši 500 000,- Kč k zajištění závazků dodavatele vyplývajících z řádného plnění svých povinností dle smlouvy o dílo, s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Podmínky bankovní záruky jsou podrobněji specifikovány v „Návrhu smlouvy o dílo“.

Záruka za řádné plnění záručních podmínek. Vybraný dodavatel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje zadavateli (objednateli) předat nejpozději při předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch zadavatele (objednatele) na dobu minimálně 2 let od data odstranění všech vad a nedodělků, ve výši 500 000,- Kč. Podmínky bankovní záruky jsou podrobněji specifikovány v „Návrhu smlouvy o dílo“.

c) 	Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

Cena bez DPH, daná na rozsah soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je konečná – nelze jí překročit.

4. 	TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných stavebních prací. Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresové části projektových dokumentací stavby.

Dále jsou technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy stavby uvedeny v projektových dokumentacích. Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržet parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Veškeré technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, konkrétní obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu. Účastník zadávacího řízení je oprávněn, pro plnění veřejné zakázky, použít, u každého takovéhoto odkazu, v souladu s § 89 zákona, rovnocenné řešení.

Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

5.	POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE § 102 ZÁKONA

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

-	Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek obou soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis), po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech jednotlivých položek soupisu za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- 	Nabídková cena bude stanovena v CZK bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- 	Nabídková cena bude v Titulním listu nabídky uvedena v členění: Soupis prací 1 bez DPH (komunikace, chodníky), Soupis prací 2 bez DPH (vodovod, kanalizace) a celková nabídková cena bez DPH.

-	Vedlejší a ostatní náklady stavby jsou uvedeny v obou dílčích soupisech zadavatele. Duplicitně se objevující položky je účastník zadávacího řízení povinen ocenit v obou soupisech. Účastník je povinen ocenit každou položku těchto vedlejších a ostatních nákladů stavby. Hodnotu účastník zadávacího řízení rozdělí dle vlastního uvážení.

-	Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk účastníka zadávacího řízení. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla.

-	Nabídková cena bude zpracována položkově po jednotlivých objektech, dle soupisu na základě jednotkových cen a sazeb, v souladu se soupisem. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupise se nepřipouští. V tomto soupise nesmí být účastníkem zadávacího řízení provedena žádná změna, vyjma doplnění cen, musí být oceněny všechny položky a není dovoleno slučovat jednotlivé položky.

-	Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupise, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno něco jiného. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

-	Za soulad nabídkového soupisu s předaným soupisem je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

-	Je nepřípustné, aby účastník zadávacího řízení poskytl plošnou slevu z celkové ceny. Celková nabídková cena musí být součtem jednotlivých položek uvedených v soupise.

- 	V krycím listu rozpočtu a případně v rekapitulaci rozpočtu budou uvedeny pouze součty položek soupisu.

-	Údaje o nabídkové ceně účastníka zadávacího řízení, popřípadě dílčích cenách jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky.

Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v „Návrhu smlouvy o dílo“ oproti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny a hodnotě nabídkové ceny v Titulním listu nabídky.

Dále se za rozpor považují odlišné cenové hodnoty uvedené v jednotlivých částech soupisu např. celková rekapitulace jednotlivých stavebních objektů oproti dílčím rekapitulacím stavebních objektů, dílčí rekapitulace stavebních objektů oproti jednotlivým položkám soupisu apod.

-	V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel požadovat po účastníku zadávacího řízení objasnění předložených údajů ve smyslu § 46 zákona nebo účastníka zadávacího řízení vyloučit v souladu s § 48 zákona. Povinností dodavatele související se soupisem předkládaným v nabídce je, že musí být obsahově a textově shodný jako předaný soupis.

-	V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny soupis.

-	V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu nabídkové ceny považují údaje uvedené v oceněném soupisu.

7.	PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a) 	Obsah a forma nabídky

Nabídka bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena – profil zadavatele - https://tenderarena.cz/profily/humpolec – v detailu předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

Účastník zadávacího řízení předloží nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena, musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office, Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, ZIP apod.

Zadavatel preferuje předložení kompletní elektronické verze nabídky ve standartním elektronickém formátu PDF, či jakémkoli obdobném formátu.

Pokud bude nabídka předložena ve standartním elektronickém formátu PDF, musí být součástí elektronické verze nabídky dále:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v totožném znění a totožném formátu jako předaný soupis prací – 2x (.xls, .xlsx apod.);

- návrh smlouvy o dílo v editovatelné podobě (formátu .doc, .docx apod.).

V případě poskytnutí níže uvedené požadované jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele musí být dále součástí elektronické nabídky doklad banky nebo pojišťovny prokazující povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 zákona, a to originální elektronický soubor poskytnutý bankou nebo pojišťovnou (včetně elektronických podpisů) nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu.

Vzhledem k přehlednosti zadavatel doporučuje následující

Jednotlivé soubory elektronické nabídky označit tak, aby bylo patrné, že se jedná o nabídku na veřejnou zakázku. Pokud dodavatel vkládá více souborů, jednotlivé soubory očíslovat vzestupnou řadou a označit názvem dokumentu. V případě komprimace souborů použít například formát .zip nebo .rar. Velikost jednotlivých souborů, příloh nabídky, může být z technických důvodů omezena, nabídka jich však může obsahovat více.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jakékoliv jiné dokumenty, tiskoviny a reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které požaduje zadavatel přímo těmito zadávacími podmínkami.

Minimální technické požadavky pro použití systému Tender arena jsou blíže uvedeny na webových stránkách https://tenderarena.cz/dodavatel – odkaz „Nápověda“.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (Podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Každý dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel ve své nabídce jednoznačně vymezil informace, které považuje za důvěrné informace (včetně obchodního tajemství) dle § 218 ZZVZ (např. důvěrné informace budou v nabídce dodavatele viditelně označeny a součástí nabídky bude dokument obsahující seznam důvěrných informací s označením čísla stránky, úseku, bodu či textu předběžné obsahující důvěrnou informaci).

Předložení dokladů

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zadávací dokumentace jinak.

Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.

Doklad, který je vyhotoven v jiném než českém jazyce, se předkládá s překladem do českého jazyka. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odst. 1 zákona o údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, pokud zákon nestanoví jinak.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

Nabídka bude obsahovat údaje o účastníku zadávacího řízení v tomto členění:

-	Doplněný Titulní list nabídky;

-	Doklad o poskytnutí jistoty;

-	Doklady prokazující základní způsobilost;

-	Doklady prokazující profesní způsobilost;

-	Doklady prokazující technickou kvalifikaci;

-	Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů;

-	Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím;

-	Seznam poddodavatelů;

-	Doplněný Návrh smlouvy o dílo (formát .doc, .docx apod.);

-	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v totožném znění a totožném formátu jako předaný soupis prací – 2x (.xls, .xlsx apod.).

Zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu a vyhodnocení zadávacího řízení doporučuje účastníkům zadávacího řízení následující: nabídka by neměla obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje akceptovat výše stanovené požadavky na formální úpravu nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich hodnocení.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že případné nedodržení výše uvedených formálních požadavků na formální úpravu nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění stanovených požadavků.

b) Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 200 000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

- V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“ musí být peněžní jistota nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek připsána na účet zadavatele.

Číslo bankovního účtu pro složení peněžní jistoty: 6015–1421261/0100, variabilní symbol = IČO účastníka zadávacího řízení.

V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, prokáže toto v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem po uplynutí zadávací lhůty; poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty; nebo po ukončení zadávacího řízení.

- V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli jistotu formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, prokáže toto předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 zákona.

Zadavatel požaduje, aby v případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele byl výše uvedený požadovaný doklad předložen v originále - originální soubor poskytnutý bankou nebo pojišťovnou (včetně elektronických podpisů) nebo úředně ověřené kopii.

Zadavatel odešle dodavateli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty po uplynutí zadávací lhůty; poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty; nebo po ukončení zadávacího řízení.

V souladu s § 48 odst. 3 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který neprokázal poskytnutí jistoty nebo nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty; na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 zákona věta druhá nepoužije.

V souladu s § 48 odst. 8 zákona zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud může prokázat naplnění důvodu podle § 48 odst. 3 písm. b) zákona – účastník zadávacího řízení nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty; na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 zákona věta druhá nepoužije.

Dle § 41 odst. 7 zákona má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.

c)	Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci, v souladu s § 53 odst. 4 zákona

c)1.	Základní způsobilost podle § 74 zákona

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení. Z obsahu písemného čestného prohlášení musí být zřejmé, že je dodavatel způsobilý k účasti v zadávacím řízení. Dodavatel použije vzor čestného prohlášení základní způsobilosti, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce, popřípadě předloží jakýkoliv jiný doklad prokazující základní způsobilost dodavatele. Doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie předloženého dokladu.

Zadavatel může vyžadovat u vybraného dodavatele (i jeho případného poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci), před uzavřením smlouvy o dílo, prokázání základní způsobilosti předložením originálů nebo úředně ověřených kopií prokazujících základní způsobilost dle § 75 zákona.

c)2.	Profesní způsobilost podle § 77 zákona

- Dodavatel prokáže v souladu s § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- Dodavatel prokáže, v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona, splnění profesní způsobilosti předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky, a to dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění -  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

- Dodavatel prokáže, v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona, splnění profesní způsobilosti předložením dokladu odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci pro obor „Dopravní stavby“ (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik se specializací doprava nekolejová nebo autorizovaný stavitel se specializací doprava nekolejová) vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, respektive jakýkoliv doklad podle příslušného zákona.

- Dodavatel prokáže, v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona, splnění profesní způsobilosti předložením dokladu odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik se specializací stavby zdravotně technické nebo autorizovaný stavitel se specializací stavby zdravotně technické) vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, respektive jakýkoliv doklad podle příslušného zákona.

Zadavatel připouští splnění požadavku uvedeného v bodě 3. a v bodě 4. (profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona) jednou osobou.

Účastník zadávacího řízení je povinen specifikovat formou čestného prohlášení vztah osob prokazujících odbornou způsobilost dodavatele (pracovněprávní vztah k účastníku zadávacího řízení či jiný vztah k účastníku zadávacího řízení). Není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení.

V případě, že se jedná o třetí osobu, bez výše uvedeného pracovněprávního vztahu k účastníku zadávacího řízení, je nutné postupovat dle níže uvedeného odstavce „Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob“.

c)3.	Technická kvalifikace podle § 79 zákona

Dodavatel prokáže, v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona, splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Poskytnutými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, jejichž poskytování již bylo dokončeno, tj. nikoliv stavební práce, jejichž poskytování dosud probíhá.

Pro přehlednost prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel doporučuje, aby předložený seznam stavebních prací obsahoval pouze předmětné akce, splňující požadavky zadavatele, a aby byla předložena pouze osvědčení předmětných akcí, splňující požadavky zadavatele.

Seznam bude obsahovat:

- Minimálně 2 stavební akce výstavby nebo rekonstrukce asfaltových komunikací v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH (každá ze stavebních akcí) – objekt asfaltová komunikace.

- Minimálně 2 stavební akce výstavby, opravy, úpravy dlážděných komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť apod., v min. ploše 300 m2 (každá ze stavebních akcí).

- Minimálně 2 vodohospodářské stavební akce, u nichž samostatný objekt vodovodu a/nebo kanalizace (výstavba, oprava nebo rekonstrukce) činí min. 2 mil. Kč bez DPH (každá ze stavebních akcí).

Pokud budou požadavky na předložení stavebních prací uvedené v bodech a), b) a c) součástí jedné stavební akce, bude splněna podmínka prokázání technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací obsahující 2 referenční zakázky.

Seznam bude obsahovat údaje v tomto členění: název zakázky, název objednatele, místo plnění, doba plnění, finanční objem zakázky, popis prací provedených účastníkem zadávacího řízení (včetně uvedení realizace stavebních prací na objektech asfaltová komunikace, vodovod a/nebo kanalizace, dlážděná plocha – vč. velikosti dlážděné plochy), finanční objem prací provedených účastníkem zadávacího řízení (včetně uvedení finančního objemu prací na objektech asfaltová komunikace, vodovod a/nebo kanalizace), kontakt na objednatele stavebních prací.

Předložená osvědčení budou vydána na výše uvedené stavební akce, a to:

- 2 osvědčení na realizaci výstavby nebo rekonstrukce asfaltových komunikací v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH (každá ze stavebních akcí) – objekt asfaltová komunikace;

- 2 osvědčení na realizaci výstavby, opravy, úpravy dlážděných komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť apod., v min. ploše 300 m2 (každá ze stavebních akcí);

- 2 osvědčení na realizaci vodohospodářské stavební akce, u nichž samostatný objekt vodovodu a/nebo kanalizace (výstavba, oprava nebo rekonstrukce) činí min. 2 mil. Kč bez DPH (každá ze stavebních akcí).

Osvědčení musí obsahovat údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Dle výše uvedených podmínek na předložení seznamu stavebních prací bude požadavek zadavatele splněn předložením 2 resp. až 6 osvědčeními.

Dodavatel může, v souladu s § 79 odst. 4 zákona, k prokázání splnění kritéria požadované technické kvalifikace použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel. Rovnocenným dokladem, v souladu s § 79 odst. 5 zákona, k prokázání kritéria požadované technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

c)4. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je, v souladu s § 53 odst. 4 zákona, nahradit písemným čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně, v souladu s § 82 zákona.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku v rámci společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení, přijali libovolnou formu spolupráce pro plnění veřejné zakázky, přičemž tuto formu spolupráce vyjádří písemnou smlouvou mezi dodavateli (např. smlouva o společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník).

Písemná smlouva musí být podepsána za všechny účastníky smlouvy oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.

Zadavatel podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, nesli odpovědnost společně a nerozdílně. K naplnění této podmínky musí písemná smlouva obsahovat závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou a uzavřenou smlouvou o dílo na veřejnou zakázku vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy na realizaci díla.

Zadavatel požaduje, aby bylo vymezeno, který z dodavatelů je vedoucím účastníkem a je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s nabídkou.

Písemná smlouva bude dále obsahovat údaje, ze kterých bude vyplývat, kterou konkrétní část veřejné zakázky hodlá fakticky plnit každý z dodavatelů. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni po celou dobu realizace veřejné zakázky zajistit realizaci veřejné zakázky společně tak, jak je uvedeno v písemné smlouvě mezi dodavateli. Jakákoliv změna oproti podané nabídce musí být předem projednána se zadavatelem.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen, v souladu s § 83 odst. 1 zákona, zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona musí splňovat požadavky podle § 83 odst. 2 zákona.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle § 83 odstavce 1 písm. d) zákona vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazuj dodavatelé a jiné osoby požadovanou profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona a požadovanou technickou kvalifikaci společně.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V souladu s § 228 zákona, předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3. zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Prokazování certifikátem

V souladu s § 234 zákona lze platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Před uzavřením smlouvy může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V souladu s § 81 zákona, v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

V souladu s § 88 odst. 1 zákona, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominou jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle § 88 odst. 1 zákona.

d)	Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dnem 00. března 2024 v 8:00 hod.

- Nabídka bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena – profil zadavatele - https://tenderarena.cz/profily/humpolec – v detailu předmětné veřejné zakázky. Nabídka nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

K nabídce, která nebyla doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci se nepřihlíží.

Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání nabídek. Otevřením se rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Vzhledem k tomu, že jsou přijímány pouze nabídky podané v elektronické podobě, bude toto otevírání nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. Lhůta 5 pracovních dnů podle věty první začíná zadavateli běžet nejdříve od okamžiku otevření souboru s nabídkovou cenou.

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, se stanovuje v délce 90 kalendářních dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření, nebo na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení.

8.	HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného kritéria - nejnižší nabídková cena – váha 100%.

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvhodnější.

Bude hodnocena cena veřejné zakázky v Kč bez DPH.

V případě, že budou podány nabídky, jejichž nabídková cena bude shodná, bude o umístění takových nabídek rozhodnuto losováním. Losování se mají právo účastnit dodavatelé, kteří takové nabídky podali. Zadavatel oznámí termín losování dotčeným dodavatelům písemně, a to nejméně 3 pracovní dny před losováním.

9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)	Ostatní podmínky veřejné zakázky

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací co nejméně omezovat a rušit užívání sousedních pozemků a staveb, nesmí být způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb, nesmí docházet k neodůvodněnému omezení práv vlastníků, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavebních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň nesmí docházet ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Vždy musí být zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým pozemkům a stavbám, přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem. Musí být zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací a činností musí být zajištěno jejich průběžné čištění. Musí být zajištěn svoz odpadů a zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS. Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu nebo náležitě upraveny.

Zhotovitel bere na vědomí, že současně s prováděním stavebních prací na této veřejné zakázce bude probíhat realizace překládky sítí elektronických komunikací (CETIN a.s.). Zhotovitel je povinen strpět na staveništi společnost provádějící tyto stavební práce a je povinen zajistit koordinaci prací tak, aby nebyl ohrožen termín ukončení stavby.

Ostatní podmínky jsou uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“.

Pojištění zhotovitele:

- Zhotovitel je povinen mít pojištěnu odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Minimální pojistnou částkou bude celková smluvní cena díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen mít pojištěna stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Minimální pojistnou částkou bude celková smluvní cena díla bez DPH.

Doklady o pojištění bude zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště.

Vybraný dodavatel je povinen, na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona, v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit zadavateli doklady o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona. Doklady o základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, pokud nebude zadavatelem postupováno dle § 122 odst. 4 písm. b) zákona.

Zadavatel může ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona stanovit, v souladu s § 122 odst. 4 zákona, že vybraný dodavatel musí předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 zákona; doklady o základní způsobilost podle § 74 zákona prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona nebo písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 zákona, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 8 zákona, vybraného dodavatele, který nepředložil údaje nebo doklady podle § 122 odst. 3 nebo odst. 4 zákona.

Dle § 122 odst. 5 zákona, u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 8 zákona, vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 5 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů.

K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

Dle § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 6 písm. a) a b) zákona. Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 8 zákona, vybraného dodavatele, který nepředloží požadované údaje nebo doklady podle § 122 odst. 6 zákona.

Dle § 48 odst. 7 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Dle § 48 odst. 9 zákona, zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 zákona.

Dle § 48 odst. 10 zákona se ustanovení § 48 odst. 7 a 9 zákona se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

b) Využití poddodavatele

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží seznam všech poddodavatelů, který bude obsahovat identifikační údaje poddodavatele a předmět poddodávky.

V případě, že účastník zadávacího řízení nepředpokládá plnění poddodavatele, předloží v nabídce čestné prohlášení, že celý předmět veřejné zakázky bude realizován vlastními silami.

Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem.

c) Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách (Návrhu smlouvy o dílo).

d)	Poskytování informací

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec“ uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

e) Práva zadavatele

- Zadavatel nezadá, v souladu s § 48a odst. 1 zákona, veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. V průběhu zadávacího řízení bude postupováno dle § 48a zákona.

Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím – příloha k těmto zadávacím podmínkám.

- Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se zadávacích řízení podle zákona nesmí účastnit obchodní společnost (jako účastník zadávacího řízení nebo poddodavatel účastníka zadávacího řízení, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci), ve které vlastní veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů účastník zadávacího řízení prokáže předložením čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů – příloha k těmto zadávacím podmínkám.

V souladu s § 39 odst. 5 zákona zadavatel vychází v průběhu zadávacího řízení z údajů a dokladů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů. Zadavatel si může údaje a doklady opatřovat také sám, pokud nejde o údaje a doklady, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona. V souladu s § 48 odst. 4 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla na písemnou žádost zadavatele účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

Pokud dojde k vyloučení účastníka zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, zadavatel pro plnění veřejné zakázky vybere účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka se při hodnocení nabídek umístila na nejbližším dalším místě v konečném pořadí hodnocení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

- 	Uveřejnit na profilu zadavatele, v detailu této veřejné zakázky, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, v souladu s § 53 odst. 5 zákona.

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.

-  	Uveřejnit na profilu zadavatele, v detailu této veřejné zakázky, oznámení o výběru dodavatele, v souladu s § 53 odst. 5 zákona.

Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.

-	Uveřejnit na profilu zadavatele, v detailu této veřejné zakázky, oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení.

Oznámení o zrušení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.

-	Před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce.

-	Umožnit účastníku zadávacího řízení do konce lhůty pro podávání nabídek zpět vzetí své nabídky.

-	Vyloučit účastníky zadávacího řízení v souladu se zněním zákona.

-	Změnit, případně zrušit toto zadávací řízení v souladu se zněním zákona.

Zadavatel nehradí účastníku zadávacího řízení žádné náklady spojené s jeho účastí v zadávacím řízení, s výjimkou úhrady dle § 40 odst. 6 zákona.

Zadavatel může, v souladu s § 223 odst. 2 písm. a) a b), odst. 3 a odst. 4 zákona, závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení nebo vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, poté co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti, nebo poté, co zjistí, že dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona.

- f) Práva a povinnosti vyplývající z § 6 odst. 4 zákona

- Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v dodržování pracovně-právních předpisů, zaměstnanosti a životního prostředí.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce. Tato zásada je zakotvena v Návrhu smlouvy o dílo.

- Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Tato zásada je zakotvena v Návrhu smlouvy o dílo. Tímto krokem zadavatel umožňuje účast středních a malých podniků, a to i v rámci poddodavatelského řetězce, a uplatnění zásady férových dodavatelských vztahů.

- Zadavatel požaduje, že při realizaci díla vybraný dodavatel nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení - tato zásada je zakotvena v Návrhu smlouvy o dílo.

- Zadavatel zásady SOVZ aplikoval při stanovení požadavků na zpracování nabídky, a to v tom ohledu, že několik dokumentů, jež je po účastníkovi požadováno, je dáno vzorem. Tímto krokem zadavatel podstatně snižuje administrativní zátěž pro střední a malé podniky.

- Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu se zásadou SOVZ, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky není přiměřený žádný dopad této zásady na hodnocení a výběr dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady SOVZ realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské činnosti (výkon technického dozoru investora) minimálně jednu školní exkurzi pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může zúčastnit maximálně 15 osob.

Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.