**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. **Objednatel: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace**

se sídlem: U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec

zastoupené: Mgr. Miroslavou Lisou – ředitelkou organizace

IČO: 05243793

DIČ: neplátce

datová schránka: 8gf3awx

peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-3163430287/0100

(dále jen **„Objednatel“**)

a

1. **Zhotovitel: ………………………………………………**

se sídlem: ………………………………………………….

zastoupený: ………………………………………………….

IČO: ………………………

DIČ: ………………………

zápis v OR: ………………………………………………….

datová schránka: ………………………

peněžní ústav: ………………………

číslo účtu: ………………………

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

2. Objednatel je příspěvkovou organizací města Humpolec se záměrem uskutečnit níže uvedenou investiční akci a využit k tomu provedené dílo.

3. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:

3.1 Mgr. Miroslava Lisá – ředitelka organizace, 736 472 782, reditel@svchumpolec.cz

3.2 Ing. arch. Bc. Marie Kastlová – referent oddělení investic Městského úřadu Humpolec, 705 729 569, marie.kastlova@mesto-humpolec.cz

4. Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:

4.1 ………………………………………………………………………………..

5. Pojmy užívané v této smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této smlouvy se rozumí:

5.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II této smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli.

5.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV bodu 1 této smlouvy.

5.3 **Dílčí platbou** platba za příslušnou dílčí část díla dle článku V bodu 2 této smlouvy,

5.4 **Závaznou technickou normou** technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy o dílo je poskytnutí architektonických projekčních a inženýrských služebna akci „**Revitalizace areálu Střediska volného času Humpolec“** na pozemcích parc. č. 1563, 2003/7, 2003/12, 2003/13, 2003/16, 2003/17, 2003/19 v katastrálním území Humpolec (dále též jen „Stavba“. Návrh stavby, projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem Stavby. Dále inženýrské služby, které zajistí vydání rozhodnutí o povolení Stavby. Dále výkon dozoru projektanta při provádění Stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat projektovou dokumentaci a provést další úkony popsané v bodech 3 až 4 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV této smlouvy.

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

3.1 **Návrh stavby**, který dopracuje ideovou studii na základě připomínek zadavatele. Návrh bude podkladem následných stupňů projektové dokumentace, bude obsahovat textovou a výkresovou část.

Textová část bude obsahovat popis řešeného území, analytickou část, podrobnou koncepci architektonicko-stavebního řešení, vybavení areálu:

* analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu, majetkoprávních vztahů)
* širší vztahy (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.)
* architektonicko-stavební řešení – podrobná koncepce (popis návrhu, včetně řešení vegetačních úprav, bezbariérové řešení, materiálové řešení apod.)
* vybavení areálu (drobná architektura, mobiliář)
* základní požadavky na stávající a navrhované objekty v areálu (např. na přístupnost a využití území)

Grafická část bude obsahovat výkres širších vztahů, výkres řešeného území, výkres problémů (na základě aktuálního stavu), výkres architektonicko-stavebního řešení, výkres vegetačních úprav, výkres modrozelené infrastruktury, řezy územím, doplňující schémata, veřejné osvětlení, základní detaily řešení areálu, vizualizace, skici nebo modely:

* širší vztahy (s vymezením řešeného území) M 1:5000–1:2000
* ortofotomapa (s vymezením řešeného území) M 1:500–1:200
* výkres problémů na základě aktuálního stavu (s vymezením řešeného území) M 1:500–1:200
* hlavní výkres (návrh) M 1:500–1:200
* výkres vegetačních úprav M 1:500–1:200
* výkres modrozelené infrastruktury M 1:500–1:200
* řezy územím (případně řezopohledy) M 1:500–1:200
* doplňující schémata, veřejné osvětlení
* základní detaily řešení areálu
* vizualizace, skici nebo modely

3.2 **Projektová dokumentace** pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „Projektová dokumentace“), která zahrnuje vypracování Projektové dokumentace a vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem stavby.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále dle veškerých platných právních předpisů, obecně závazných norem, technických norem, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality a v souladu s požadavky zadavatele.

Projektová dokumentace (včetně soupisu a rozpočtu) bude dále vypracována v souladu s jednotlivými ustanoveními ZZVZ (zejména v souladu s § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5 a 6) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech a kvalitě umožňující vybranému dodavateli realizovat stavbu a související dodávky a služby v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a osob spolupůsobících v průběhu stavebního řízení.

Součástí vypracování projektové dokumentace je poskytnutí součinnosti zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti účastníků zadávacího řízení, vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na zpracovanou dokumentaci či soupis a případné navazující doplnění, oprava či zpřesnění zpracované dokumentace či soupisu).

3.3 **Inženýrské služby**, které zahrnují:

* zpracování žádosti o povolení záměru a zajištění jeho vydání
* účast na jednáních v řízení,
* zpracování dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, zapracování průběhu projednání do dokumentace
* zajištění dalších se Stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí)

3.4 **Výkon dozoru projektanta** v rozsahu předpoklad 100 hodin, který zahrnuje:

* odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
* účast na kontrolních dnech za přítomnosti dodavatele Stavby, technického dozoru a Objednatele
* kontrolu realizovaných prací v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami povolení záměru Stavby
* řešení problémů vzniklých na stavbě a stanovení alternativ k chybně provedeným částem

4. Dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena ve vytištěné podobě a v elektronické podobě na CD ve formátu .pdf a v otevřených formátech pro další zpracování, např. doc(x), xls(x), dwg, dgn:

4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 tohoto článku 2x ve vytištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

4.2 Dokumentace dle bodu 3.2 tohoto článku 4x ve vytištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých dílčích částí díla:

**1.1 Návrh Stavby:**

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Návrh Stavby, v souladu s článkem II, bodem 3.1 smlouvy, nejpozději do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo.

**1.2 Projektová dokumentace:**

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Projektovou dokumentaci, v souladu s článkem II, bodem 3.2 smlouvy, nejpozději do 120 kalendářních dnů po převzetí Návrhu Stavby Objednatelem.

**1.3 Inženýrské služby** v souladu s článkem II, bodem 3.3 smlouvy – v průběhu zpracování Dokumentace.

Zhotovitel zajistí dokladovou část (závazná stanoviska dotčených orgánů) a podá žádost o povoleni záměru nejpozději 90 kalendářních dnů poté, kdy Objednatel převezme Projektovou dokumentaci bez výhrad.

**1.4 Výkon dozoru projektanta** v souladu s článkem II, bodem 3.4 smlouvy – na základě požadavku Objednatele v průběhu realizace Stavby.

2. Zhotovitel je povinen Dokumentaci dle bodů 1.1 a 1.2 předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše uvedeným bodem a Objednatel je povinen danou Dokumentaci od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání dané Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit, případně připomínkovat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu. V případě připomínek je Zhotovitel povinen, do 5 pracovních dnů ode dne písemného sdělení Objednatele, zapracovat požadované úpravy. Schválením Dokumentace Objednatelem se rozumí písemná akceptace Dokumentace v plném rozsahu. Schválení Dokumentace objednatelem nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel je plně odpovědný za řádné a odborné vyhotovení Dokumentace.

4. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Projektu, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

5. Lhůta uvedená v bodu 1 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou byly případné dotčené orgány státní správy nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání případného příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů státní správy informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

6. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu stanoveném v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

**IV.**

**Cena**

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a dalších úkonů dle článku II této Smlouvy je stanovena následovně:

**Celková cena díla bez DPH:** **……….,- Kč**

Z toho:

Návrh Stavby (dle čl. II b. 3.1 smlouvy) – cena bez DPH ………..,- Kč

Projektová dokumentace (dle čl. II b. 3.2 smlouvy) – cena bez DPH ………..,- Kč

Inženýrské služby (dle čl. II b. 3.3 smlouvy) – cena bez DPH ………..,- Kč

Výkon dozoru projektanta (dle čl. II b. 3.4 smlouvy) – předpoklad 100 hodin

cena bez DPH ………..,- Kč

Výkon dozoru projektanta (dle čl. II b. 3.4 smlouvy) – cena za hodinu bez DPH

**DPH:** **………..,- Kč**

**Celková cena díla včetně DPH:** **………..,- Kč**

2. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s případným projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky uhradí Objednatel.

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:

2.1 100 % z ceny za Návrh Stavby (dle článku II, bodu 3.1 smlouvy) bude uhrazeno po osobním jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele a po odsouhlasení Zhotovitelem předložených návrhů Objednatelem.

2.2 60 % z ceny za Projektovou dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby (dle článku II, bodu 3.2 smlouvy) bude uhrazeno po písemném odsouhlasení, akceptaci dokumentace, soupisu a rozpočtu.

2.3 20 % z ceny za Projektovou dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby (dle článku II, bodu 3.2 smlouvy) bude uhrazeno po předání dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů a účastníků řízení Objednateli a zpracováni a podání žádosti o povolení záměru.

2.4 20 % z ceny za Projektovou dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby (dle článku II, bodu 3.2 smlouvy) bude uhrazeno po nabytí právní moci vydaného povolení záměru.

2.5 60 % z ceny za Inženýrské služby (dle článku II, bodu 3.3 smlouvy) bude uhrazeno po předání dokladové části s vyjádřením dotčených orgánů a účastníků řízení Objednateli a zpracováni a podání žádosti o povolení záměru.

2.6 40 % z ceny za Inženýrské služby (dle článku II, bodu 3.3 smlouvy) bude uhrazeno po nabytí právní moci vydaného povolení záměru.

2.7 Výkon dozoru projektanta (dle článku II, bodu 3.4 smlouvy) bude fakturován v průběhu provádění stavby, a to jedenkrát za měsíc, dle soupisu hodin předloženého Zhotovitelem a schváleného Objednatelem, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci.

3. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Zhotovitel zašle fakturu v elektronické podobě e-mailem na adresu ředitelky organizace uvedenou v článku I, bodu 3 smlouvy. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním, je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené Zhotovitelem.

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou Zhotovitelem účtovány na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o dílo.

**VI.**

**Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména předání potřebných podkladů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů.

2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání Dokumentace aktivně komunikovat se zástupci Objednatele.

3. **Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, a to alespoň dvakrát**. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení Dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s bodem 3 tohoto článku.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve výši minimálně 2.000.000 Kč.

6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších činností, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

**VII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

6.1 odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

6.2 přiměřenou slevu z Celkové ceny.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle bodu 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

**VIII.**

**Autorská práva**

1. Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

2. Majetková práva k Autorskému dílu Zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Zhotovitel.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

4. Objednatel může Dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání případného příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušné části díla a realizace Stavby. Podmínkou pro použití Dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro Zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Zhotovitele užita Objednatelem či jakoukoli třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a Objednateli dodána.

5. Objednatel není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu Zhotovitele.

6. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci a fotografie realizovaného Projektu pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do místa Projektu po jeho dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

**IX.**

**Sankce**

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění tak, jak jsou stanoveny v článku III této smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý i započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za jednotlivou dílčí část plnění.

2. Při oprávněném a řádném uplatnění vad díla zaplatí Zhotovitel za každou takovou vadu Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za jednotlivou dílčí část plnění, u které se vada objevila.

3. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dílčí části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud Objednatel Zhotoviteli oznámí přerušení provádění díla dle této smlouvy, zaplatí Objednatel Zhotoviteli poměrnou část jednotlivé dílčí části plnění, a to dle prokazatelné rozpracovanosti dílčí části plnění.

**X.**

**Doba trvání a možnost ukončení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

2.1 prodlení Objednatele s úhradou platby po dobu delší než 30 dní,

2.2 prodlení Zhotovitele s předáním Dokumentace či provedení požadovaného úkonu po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. V případě smlouvy vyhotovené v elektronické podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Humpolci dne: V …………………………….. dne:

za Objednatele: za Zhotovitele:

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Mgr. Miroslava Lisá ……………………………..

ředitelka organizace ……………………………..