Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2025

1.

Smluvní strany

Objednatel: 	Město Humpolec

Sídlo: 		Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zastoupený: 	Ing. Petrem Machkem – starostou města a Václavem Křivánkem – 1. místostarostou města

IČO: 		00248266

DIČ: 		CZ00248266

Peněžní ústav: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	1421261/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: Ing. Pavel Liška Ph.D – vedoucí odboru investic a správy majetku, xxxxxx pavel.liska@mesto-humpolec.cz , Petra Hložková – vedoucí oddělení investic, xxxxxx, petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz;

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: 		Pražská tř. 495/58, 390 04 České Budějovice

Zápis v OR: 	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: 	Petr Kříž DiS., na základě pověření Ing. Ondřej Maška, na základě pověření

IČO:		 48035599

DIČ: 		CZ48035599

Peněžní ústav: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 	430201005/2700

Datová schránka: amx5p38

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Petr Kříž DiS., xxxxxx

Číslo smlouvy: 	S26-043-0017

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

2.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Termíny plnění, staveniště citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

3.

Termíny plnění, staveniště

3.1. 	Práce budou zahájeny: 			předpoklad duben 2025

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště.

3.2. 		Kompletní stavební práce na díle, včetně vyklizení staveniště budou dokončeny nejpozději do:

10. kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději červenec 2026

Kompletní dokončení díla, vč. předložení veškerých požadovaných dokladů nejpozději do: 15. dnů od předání a převzetí staveniště nejpozději červenec 2026.

3.3.	 Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, prodloužit. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.

3.4. 	Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec.

3.5. 	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 1.4.2025 nedotčena.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2025.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má objednatel.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

# ..........................................						.........................................

# Město Humpolec	    SWIETELSKY stavební s.r.o.
      Ing. Petr Machek		          Petr Kříž DiS.
             starosta

# ..........................................						........................................

# Město Humpolec						         SWIETELSKY stavební s.r.o.

# Václav Křivánek						       	     Ing. Ondřej Maška

# místostarosta